Zápis z jednání výrobního výboru na akci

„Stanoviště kontejnerů ul. Slezská čp. 738, Třinec“

konaného dne 29.2.2024

Bylo svoláno vstupní jednání k výše zmiňované akci na vybudování polozapuštěných kontejnerů. Projektant přestavil tři varianty umístění polozapuštěných kontejnerů od firmy Elkoplast, které se liší pouze počtem, umístěním a mezerami mezi nimi. Projektant ponechal varianty včetně prospektu polozapuštěných kontejnerů odboru životního prostředí, které mají za úkol do týdne což je 7.3.2024 rozhodnout, jaká varianta bude zapracována do projektu pro sloučené povolení stavby včetně popisu polozapuštěných  kontejnerů (myslí se tím - velikost, typ víka, materiál provedení atd.).

Odbor životního prostředí také prověří a dá vědět, zda se toto kontejnerové místo u čp. 738 bude řešit. Jelikož byl také námět na úplně zrušení zakázky a místo stávajících kontejnerů by vznikl pás zeleně. V tomto případě by byla vyčíslena cena za provedené práce na projektu včetně zaměření.

Odbor investic zajistí plnou moc k zastupování projektanta pro zajištění inženýrské činnosti v rámci zpracování projektové dokumentace pro sloučené povolení stavby na tuto stavbu.

Zapsala:  Ing. Štěpánka Bystroňová