PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Označení stavby	Rekonstrukce zastávkového zálivu v Neborech u Školy vč. nástupiště a chodníku

Stupeň dokumentace: 			Dokumentace pro stavební povolení

Charakter stavby: 			Novostavba

Odvětví:				Doprava

Kraj:					Moravskoslezský

Předpokl. termín realizace: 		2015 - 2017

## Objednatel stavby

Objednatel: 	město Třinec

Sídlo objednatele:					Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

IČ:										00297313

## Zhotovitel projektové dokumentace

Zhotovitel: 				UDI MORAVA s. r.o.

Sídlo objednatele:			Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava

IČ:					25893076

Zodpovědný projektant:	 Ing. Michal Kreutz

Ostrava, 08/2015

V průběhu realizace stavby se předpokládá min. 4 kontrolní prohlídka stavby:

- Při odfrézování plochy zastávky ve směru na Český Těšín – zjištění stavu podkladní vrstvy

- Při odfrézování plochy zastávky ve směru do Třince – zjištění stavu podkladní vrstvy

- Před pokládkou navrženého chodníku – provedení zkoušky únosnosti zemní pláně

- Při ukončení stavebních prací

Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě schválené projektové dokumentace a podle § 133 zák. č.183/2006 Sb.

- PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

Jelikož ke dni zpracovávání projektové dokumentace není znám datum vydání stavebního povolení, datum zahájení stavby ani zhotovitel stavby, bude detailní plán kontrolních prohlídek stavby součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zhotovitelem stavby.

Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem účastníkům.