SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

1.	Objednatel:		Město Třinec

Sídlo:			Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zastoupeno:		RNDr. Věrou Palkovskou – starostkou města

Telefon:		558306111

e-mail:			sekretariat@trinecko.cz

IČ:			002 97 313

Bankovní spojení:	Komerční banka Frýdek-Místek, expozitura Třinec

Číslo účtu:    		1621-781/0100

/dále jen objednatel/

2.	Zhotovitel:		…………………………………

Sídlo:			…………………………………

Zápis v OR:		…………………………………

Zastoupen:		…………………………………

Telefon:		…………………………………

e-mail:			…………………………………

IČ:			…………………………………

DIČ:			CZ……………………………

Bankovní spojení:	…………………………………

Číslo účtu:		…………………………………

/dále jen zhotovitel/

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1	Předmětem této smlouvy „Optimalizace městského kamerového systému, Třinec – III. etapa“ je provedení díla spočívající v dodávce a montáži nového městského kamerového systému, vše dle projektové dokumentace zpracované společností Projekce elektro DPHB STAV GROUP s. r. o., Průběžná 1721/5, Ostrava, IČ 285 90 082, dne 22.12.2017, pod. č. 170920.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.2	Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla.

2.3	Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad. Na provedení a realizaci díla bude použito výrobků s atestem nezávadnosti a dle požadavků platných a účinných právních předpisů v době realizace.

2.4	Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady nebo nedodělky.

2.5	Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.6	Zhotovitel je povinen zajistit a předat objednateli v rámci předání celého díla všechny potřebné atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků /prohlášení o shodě/, návody k obsluze a údržbě, servisní manuály, technické listy, technickou specifikaci, tzv. „kameráky“ a veškerou dokumentaci, kterou k dílu vyžadují právní předpisy. Dokumentace bude předána v českém jazyce.

2.7	Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky zdarma provádět minimálně jednou za 3 měsíce servisní kontrolu funkčnosti celého systému a v případě zjištěných skutečností, že systém nepracuje nebo neplní účel tak jako při předání díla, uvede toto nejpozději do 24 hodin na své náklady do původního stavu.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1	Zhotovitel je povinen provést dílo do 60 dnů od podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem do zkušebního provozu. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

3.2	O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

3.3	Místem plnění je:

P00 – KAMERA - Lesopark – centrální křižovatka, parc. č. 1576/3 k. ú. Třinec

P04 – PŘENOSOVÝ BOD – křižovatka u ČD nádraží, parc. č. 21/1 k. ú. Třinec

P11 – KAMERA – ul. Koperníkova, roh budovy ČEZ, parc. č. 1576/8 k. ú. Třinec

P12 – KAMERA – křižovatka ul. Kopernikova + ul. Beskydská, parc. č. 2561 k. ú. Třinec

P13 – KAMERA – křižovatka ul. Kpt. Nálepky + Steelhouse, parc. č. 2519 k. ú. Lyžbice

P14 – KAMERA SPZ 2x – sídliště Sosna , 7.ZŠ, parc. č. 561/6 k. ú. Dolní Lištná

P15 – KAMERA – ul. Lidická 545, parc. č. 2495 k. ú. Lyžbice

P16 – PŘENOSOVÝ BOD – retranslační bod na domu ul. Sosnová 363, parc. č. 1370 k. ú. Dolní Lištná

P17 – KAMERA – sídliště Lyžbice – zastávka ČSAD u Slovanu; křižovatka ul. Jablunkovská + ul. SNP, parc. č. 2090/1 k. ú. Lyžbice

P18 – KAMERA – SPZ 2x – silnice I/11 – poblíž ZOBAWY parc. č. 2081/1 k. ú. Lyžbice

P19 – KAMERA – nám. Míru – naproti prodejny. ERIKA, parc. č. 1245/3 k. ú. Třinec

P20 – KAMERA – křižovatka ul. Lidická + ul. Tyršova, parc. č. 2506 k. ú. Lyžbice

P21 – KAMERA – nám. Míru v centru parku, parc. č. 848/13 k. ú Třinec

P22 – KAMERA – křižovatka ul. Lidická + ul. Frýdecká, parc. č. 1258/2 k. ú Třinec

P23 – KAMERA – ul. Lidická – kruhový objezd u OMV, parc. č. 1293/9 k. ú. Třinec

P24 – KAMERA – TV IFK, parc. č.1516/25 k. ú. Třinec

P25 – KAMERA SPZ 2x – ul. Konská ČD, parc. č. 1787/4 k. ú. Konská

P27 – PŘENOSOVÝ BOD – ul. Koperníkova 863, parc. č.  2560/2 k. ú. Lyžbice

P28 – PŘENOSOVÝ BOD – JAVOROVÝ, parc. č. 5/4 k. ú. Oldřichovice u Třince

P29 – KAMERA SPZ – kruhový objezd – směr Tesla, parc. č. 1270/4 k. ú. Oldřichovice u Třince

P30 – KAMERA SPZ – kruhový objezd – směr IVC, parc. č. 1237/1 k. ú. Oldřichovice u Třince

P31 – KAMERA SPZ – kruhový objezd – směr Jablunkov, parc. č. 3379/4 k. ú. Oldřichovice u Třince

P32 – KAMERA SPZ – kruhový objezd – směr dálniční obchvat. – slučovací bod, parc. č. 102/1 k. ú. Oldřichovice u Třince

P33 – PŘENOSOVÝ BOD – nám. Míru, parc. č. 1245/2 k. ú. Třinec

4. CENA DÍLA

4.1	Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem bez DPH		……………. Kč

Výše DPH				……………. Kč

Cena celkem včetně DPH		……………. Kč

4.2	Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla.

4.3	Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

4.4	V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, včetně materiálu, práce, inflačních vlivů, kurzových rozdílů, dopravy, apod.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

## 5.1	Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

## 5.2	Práce budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“), a to až do výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 % ceny díla je zádržné, které může být zhotoviteli uhrazeno až po kumulativním splnění těchto podmínek: po úspěšném dokončení zkušebního provozu, odstranění všech vad díla, které se objevily během zkušebního provozu a po protokolárním převzetí díla objednatelem do rutinního provozu.

## 5.3	Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

## 5.5	Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

## 5.6	Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle soupisu provedených prací a přímo na staveništi.

## 5.7	Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu provedených prací. Součástí faktury bude příloha – soupis provedených prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.

## 5.8	Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

## 5.9	Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## 5.10	Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy a uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

6. JAKOST DÍLA

6.1	Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným v této smlouvě.

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA DÍLO

7.1	Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu /vady zjevné/.

7.2	Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí /vady skryté/.

7.3	Zhotovitel bude dílo provádět v souladu s touto smlouvou, právními předpisy a technickými normami, a to v nejlepší jakosti. Dílo musí odpovídat veškerým požadavkům právních předpisů a technických norem.

7.4      Zhotovitel garantuje, že kamerový systém bude zhotoven tak, aby byl plně v souladu s požadavky GDPR.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1	Dílo bude předáno protokolem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Nedílnou součástí jsou technické listy včetně návodů na obsluhu a údržbu.

8.2	Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, atestech, včetně prohlášení o shodě.

8.3 	Zhotovitel po dokončení instalace zařízení a protokolárním převzetí díla bez vad a nedodělků uvede systém do zkušebního provozu, o čemž za účasti objednatele vyhotoví písemný protokol, jehož přílohou budou dodací listy k zařízení; zkušební provoz bude ukončen po uplynutí jeho bezchybného provozu v délce min. 3 měsíců, a to protokolárním předáním díla do rutinního provozu.

9. ZÁRUKA ZA JAKOST A VADY DÍLA

9.1	Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, doporučené technické specifikaci, technickým normám, příkazům objednatele nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno.

9.2	Zhotovitel na zhotovené dílo poskytuje záruku v délce 62 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání díla objednateli bez vad a nedodělků, příp. odstraněním poslední z vad nebo posledního z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla. Na dodávky samostatných výrobků a technologických zařízení s odlišnou délkou záruční doby bude poskytnuta záruční lhůta v souladu se zárukou poskytovanou výrobci (dodavateli) těchto zařízení, minimálně však 24 měsíců od předání díla.

9.4	Jestliže objednatel zjistí běhen záruční doby jakékoli vady u dodaného zboží nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, právním předpisům, technickým normám, sdělí zjištění vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli písemně na adresu zhotovitele: ……………………………, telefonicky ( ……………….  nebo na e-mail: …………………

9.5	Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být bezplatně odstraněna do 24 hodin od uplatnění reklamace. V případě nefunkční kamery musí být dodána do 24 hodin kamera náhradní.

9.6	Zhotovitel se zavazuje, že v rámci záruční doby bude vykonávat nepřetržité pohotovostní služby, a to:

- nejpozději do dvou hodin reagovat na telefonické oznámení závady a zahájit opravy

- držet pohotovost a vyjíždět v případě potřeby k předmětnému zařízení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celou dobu záruční doby

9.7	Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu, na níž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel povinen pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

9.8	V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo v důsledku zjištěné vady v provozu. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

10. SANKCE

10.1	Smluvní strany se dohodly, že:

a/	zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1. 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení,

b/	V případě, že objednatel neuhradí řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši dle § 1970 občanského zákoníku.

c/	pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

10.2	Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k úhradě druhé smluvní straně.

10.3 	Ustanoveními o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

11. ZÁNIK SMLOUVY

11.1	Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran.

11.2	Objednatel může od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel neprovede dílo v termínu a v jakosti sjednanými v článku 2, 3 a 6 této smlouvy.

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1	Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o zadávání veřejných zakázek uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

12.2	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.

12.3	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb, občanským zákoníkem, v platném znění.

12.4	Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků a dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky.

12.5	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků smlouvy.

12.6	Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

12.7	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

## 12.8	O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince, usnesením č. 2018/……… ze dne ………...2018.

12.9	V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bere zhotovitel na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.10	Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – technická specifikace dodávané technologie

V Třinci dne…………					V ……………… dne…………………

…………………………………………….		………………………………………….

RNDr. Věra Palkovská

starostka města