Žlutě označené pasáže vyplňte

NABÍDKA SMLOUVY O DÍLO

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1.	statutární město Třinec

adresa:		Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:		RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka

zástupce pro věci technické:	Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic

Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby

zástupce ve věci reklamací:       Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic

telefon:                                       558 306 111

fax:                                             558 306 143

e-mail:                                        sekretariat@trinecko.cz

IČO:		00297313

DIČ:		CZ00297313

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

č. účtu:		1621781/0100

jako objednatel na straně jedné

a

2.	……………………………………….

adresa:		……………

zastoupeno:		…………

zástupce pro věci technické:	………….

………………

zástupce ve věci reklamací:       ………………..

telefon:                                       ………………

fax:                                             ………………….

e-mail:                                        ……………………

IČO:		………………….

DIČ:		……………………..

bankovní spojení:		……………………..

č. účtu:		……………………..

jako zhotovitel na straně druhé

Zástupci objednatele i zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení změnových listů, které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku k této smlouvě.

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení sadových úprav – výsadby, povýsadbové péče včetně pětileté následné péče na stavbě „Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s pol. jaz. vyuč., Třinec, Nádražní 10, p.o.“ (dále též „dílo“).

  - Dílo je vymezeno v položkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci zpracované společností ZELENÝ PROSTOR s. r. o., Horní Líštná 7, Třinec, IČO 29450080, dne 11/2016 (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Dále se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami ČSN uvedenými v projektové dokumentaci.  Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace zpracovaná.

  - Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu na komunikacích, kolem nichž budou práce prováděny, včetně vyřízení případných omezení provozu na příslušném úřadě.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro výkon činnosti dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětných činností nezbytné.

  - Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude prosté vad a nedodělků, za podmínek sjednaných v této smlouvě a zaplatit zhotoviteli za skutečně provedené práce dohodnutou cenu.

  - Objednatel je oprávněn od celkové ceny odečíst ceny činností a prací zhotovitelem nerealizovaných, a to dle cenové nabídky zhotovitele. Skutečně provedené práce budou zaznamenány v oboustranně podepsaném předávacím protokolu.

- Doba a místo plnění

  - Zhotovitel je povinen převzít pracoviště do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele k převzetí pracoviště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání pracoviště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.

  - Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů ode dne předání pracoviště. Pokud zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůtě pracoviště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel je povinen provést výsadbu a sadové úpravy v termínu do 31.05.2019. Zhotovitel se zavazuje provést povýsadbovou péči do 30.11.2019 a provádět následnou péči vysazených stromů, dřevin, keřů, popínavých rostlin a trávníku od 02.01.2020 do 30.11.2024. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

  - V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli z takového přerušení za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na straně objednatele se o dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení díla.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

  - Místem plnění je Třinec, pozemky p.č. 232, 233/1, 240, 241, 242/1, 242/2, 243/2, 243/1, 245, 248 v k. ú. Třinec.

- Cena díla a platební podmínky

## Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v předchozím článku této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Sadové úpravy – Výsadba  				……………….. Kč bez DPH

Cena povýsadbové péče				…………………Kč bez DPH

Cena následné péče - 1. rok 				…………………Kč bez DPH

Cena následné péče - 2. rok 				…………………Kč bez DPH

Cena následné péče - 3. rok 				…………………Kč bez DPH

Cena následné péče - 4. rok 				…………………Kč bez DPH

Cena následné péče - 5. rok 				…………………Kč bez DPH

Celkem						………..……… Kč bez DPH

K této ceně bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

  - Cena díla je sjednaná jako cena maximální.

  - Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů na energie, vodu, dopravu, zajištění a provedení opatření organizačního a realizačního charakteru, zajištění bezpečnosti při realizaci díla a zajištění odvozu a likvidace odpadů.

  - Objednatelem budou hrazeny skutečně provedené práce na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“), ke kterým bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol, a to následovně:

- provedené práce v rámci výsadby a sadových úprav budou hrazeny na základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“),

- provedené práce v rámci povýsadbové péče budou hrazeny jednorázově, a to po ukončení dílčího plnění spočívající v povýsadbové péči,

- provedené práce v rámci následné péče budou hrazeny na základě ročních dílčích faktur

  - Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce oceněný soupis provedených prací. Zhotovitel předloží nejpozději do 5. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení prací provedených v rámci povýsadbové péče oceněný soupis provedených prací. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do 5. pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného roku následné péče oceněný soupis provedených prací.

  - Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených prací. Fakturu je povinen zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den dílčího zdanitelného plnění v případě  sadových úprav – výsadby a povýsadbové péče se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na pracích. Za den dílčího zdanitelného plnění v případě následné péče se považuje poslední den toho roku, v němž bylo uskutečněno dílčí zdanitelné plnění na následnou péči. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních.

  - Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% tzv. „zádržné“ (dále též „zádržné“) ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Převezme-li objednatel provedené práce s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo, resp. jeho část, v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí  díla objednatelem.

  - Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.

  - Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

- Předání a převzetí díla

  - Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo bude předáno po částech, a to tak, že jako první část bude předána výsadba a sadové úpravy, jako druhá část povýsadbová péče a poté jednotlivé roky následné péče.

  - Dílo, resp. každá z jeho částí, bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení pracoviště, datum ukončení záruky na dílo.

  - Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů.

  - Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem vyklidit pracoviště.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly dodržovány právní předpisy vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby podílející se na provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.

  - Zhotovitel se zavazuje, že odpad vzniklý při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude skladovat na zpevněných plochách (chodníky, komunikace apod.). V případě, že nebude možné odpad uložit na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách, je zhotovitel povinen odpad odstranit neprodleně. Odpad uložený na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách musí být odstraněn do 48 hodin. Zpevněné plochy znečištěné odpadem vzniklým při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, budou na náklady zhotovitele vyčištěny neprodleně.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, takovým způsobem a v takovou dobu, aby došlo k co nejmenšímu nepříznivému ovlivnění okolí (např. z hlediska hluku, ovlivnění dopravní situace apod.).

  - Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací, které jsou předmětem této smlouvy a o případných nedostatcích, požadovaném způsobu a termínu jejich odstranění bez zbytečného odkladu uvědomit zhotovitele.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou součinnost při plnění této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí zcela mimořádných nepředvídatelných okolností, které podstatně ztěžují dokončení díla.

  - Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

- Záruka za jakost a odpovědnost za škodu

  - Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu jeho realizace, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

  - Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil nebo jen selhání dozoru nad realizací díla vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

  - Záruční doba na dílo včetně veškerých jeho součástí se sjednává v délce 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

  - Smluvní strany se dohodly, že záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla, resp. jeho části, objednatelem.

  - Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

  - Objednatel písemně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy a zároveň elektronicky na e-mail uvedený v záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

  - Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

  - Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

  - Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení

  - V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, které nebude zapříčiněno nepříznivými klimatickými podmínkami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných závad ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že objednatel neuhradí řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Změny smlouvy, ukončení a zánik smlouvy

  - Tato smlouva zaniká:

a)	písemnou dohodou smluvních stran nebo

b)	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména a smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- nenastoupení zhotovitele k realizaci plnění předmětu díla do 6 dnů ode dne předání pracoviště,

- prodlení s plněním jednotlivých částí harmonogramu prací delší 5 dnů,

- neuhrazení ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení předchozí výzvy.

  - Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.

  - Tato smlouva je platná dnem podpisu obou stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Město zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.

  - Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.

  - Objednatel si ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za plnění veřejné zakázky a seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% z ceny díla objednateli.

  - Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouva byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

  - Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

  - Tato smlouva byla schválena na …… schůzi Rady města Třince dne ……2019 usnesením č. 2019/……..

## Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

## 1. Položkový rozpočet

## 2. Poddodavatelské schéma

V Třinci  …………………….		   			V ………………………

| ……………………………………… za objednatele RNDr. Věra Palkovská primátorka |  | ………………………………………. za zhotovitele ……………… |
| --- | --- | --- |