Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!		Příloha č. 4 ZD

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi těmito smluvními stranami:

1.	statutární město Třinec

adresa:		Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

zastoupeno:		RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka

zástupce pro věci technické:	Ing. Jana Stonawská, vedoucí odboru ŽPaZ

Ing. Halina Lisztwan, referentka odboru ŽPaZ

IČO:		00297313

DIČ:		CZ00297313

bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

č. účtu:		1621781/0100

jako objednatel na straně jedné

a

2.    ………………………………………….

sídlem:	……………………………………..………

zastoupena:	……………………………………..………

IČO:	……………………………………..………

DIČ:	……………………………………..………

bankovní spojení:	……………………………………..………

č. účtu:	……………………………………..………

tel.:	……………………………………..………

jako zhotovitel na straně druhé

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele řádně a včas dílo spočívající v provedení pěstebních zásahů na promenádním chodníku v Třinci dle předané projektové dokumentace „Promenádní chodník v Třinci – návrh pěstebních zásahů“ (dále jen „projektová dokumentace“).

  - Jedná se o kácení stromů, odstranění keřů, trvalkových záhonů a provedení odborných arboristických zásahů zahrnujících především řezy zdravotní, bezpečnostní a lokálně stabilizační, dále odstranění výmladků, obvodové redukce, stabilizace sekundární koruny, instalace dynamických vazeb a detailní revize již nainstalovaných vazeb s využitím lezecké techniky včetně likvidace vzniklé hmoty.

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými normami ČSN uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s arboristickými standardy SPPK A02 002:2015 Řez stromů.

  - Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu na komunikacích, kolem nichž budou práce prováděny, včetně vyřízení případných omezení provozu na příslušném úřadě.

  - Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro výkon činnosti dle této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci předmětných činností nezbytné.

  - Kvalita prováděného díla bude kontrolována technickým dozorem investora.

  - Objednatel se zavazuje převzít dílo, které bude prosté vad a nedodělků, za podmínek sjednaných v této smlouvě a zaplatit zhotoviteli za skutečně provedené práce dohodnutou cenu.

  - Objednatel je oprávněn od celkové ceny odečíst ceny činností a prací zhotovitelem nerealizovaných, a to dle cenové nabídky zhotovitele. Skutečně provedené práce budou zaznamenány v oboustranně podepsaném předávacím protokolu.

- Doba a místo plnění

  - Dílo bude realizováno v následujících etapách.

- První etapa zahrnující kácení stromů a stabilizační řezy (obvodové redukce, stabilizace sekundární koruny) proběhne do 31.03.2019.

- Druhá etapa zahrnující ostatní typy řezů, instalace a detailní revize vazeb proběhne do 31.07.2019.

- Třetí etapa zahrnující odstranění ploch keřů a trvalek proběhne do 4 týdnů od výzvy objednatele, nejpozději však do 30.09.2019.

  - Místem plnění je území statutárního města Třince, katastrální území Lyžbice a Třinec.

- Cena díla a platební podmínky

  - Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: ………….……Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši podle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

  - Cena díla je sjednaná jako cena maximální.

  - Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů na energie, vodu, dopravu, zajištění a provedení opatření organizačního a realizačního charakteru, zajištění bezpečnosti při realizaci díla a zajištění odvozu a likvidace odpadů.

  - Platba proběhne v Kč.

  - Objednatelem budou hrazeny skutečně provedené práce na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“), ke kterým bude přiložen oboustranně podepsaný předávací protokol, a to po následujících etapách:

- 1. fakturace – po realizaci 1. etapy,

- 2. fakturace – po realizaci 2. etapy,

- 3. fakturace – po realizaci 3. etapy.

  - Platby budou probíhat v Kč.

  - Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

  - Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

  - V případě, že faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.

- Předání a převzetí díla

  - Před započetím a po dokončení díla bude provedeno protokolární předání místa realizace za účasti zástupců obou smluvních stran a technického dozoru investora.

  - Objednatel zřídí zhotoviteli přístup do portálu Stromy pod kontrolou, kde jsou jednotlivé stromy lokalizovány v mapě. Zhotovitel bude v průběhu realizace díla v portálu Stromy pod kontrolou průběžně předávat ke kontrole provedené práce, vždy nejpozději do 48 hodin od provedení.

  - Zhotovitel po realizaci každé etapy připraví a předloží objednateli i technickému dozoru investora předávací protokol obsahující soupis skutečně provedených prací.

  - Každý předávací protokol musí být opatřen datem předání provedených prací a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

  - Objednatel není povinen převzít práce, které jsou provedené nesprávně.

  - Je-li objednatel v prodlení s převzetím řádně provedených prací delším 10 pracovních dnů, má se za to, že práce byly provedeny řádně a včas (tzv. náhradní předání) a zhotovitel je oprávněn za tyto práce vystavit objednateli fakturu.

  - Datum a hodinu předání a převzetí prací určuje po dohodě se zhotovitelem objednatel.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, na vysoké odborné úrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnými právními předpisy a českými státními normami (ČSN) týkajícími se předmětu smlouvy a arboristickými standardy SPPK A02 002:2015 Řez stromů. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, veškeré vzniklé náklady hradí zhotovitel.

  - Veškeré odborné práce na ošetření stromů musí vykonávat kvalifikovaná osoba v oboru arboristika, držitel certifikace Evropský arborista (ETW) nebo obdobné.

  - Zhotovitel je povinen zajistit, aby při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly dodržovány právní předpisy vymezující pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel zajistí, aby všechny osoby podílející se na provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, byly proškoleny v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a byly vybaveny potřebnými pracovními a ochrannými pomůckami.

  - Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude vjíždět na plochy trávníku (nebude-li dohodnuto jinak). Případné škody takto způsobené budou zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny do 24 hodin, případně budou na náklady zhotovitele odstraněny objednatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že odpad vzniklý při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, nebude skladovat na zpevněných plochách (chodníky, komunikace apod.). V případě, že nebude možné odpad uložit na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách, je zhotovitel povinen odpad odstranit neprodleně. Odpad uložený na plochách trávníku či jiných nezpevněných plochách musí být odstraněn do 48 hodin. Zpevněné plochy znečištěné odpadem vzniklým při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, budou na náklady zhotovitele vyčištěny neprodleně.

  - Zhotovitel se zavazuje provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy, takovým způsobem a v takovou dobu, aby došlo k co nejmenšímu nepříznivému ovlivnění okolí (např. z hlediska hluku, ovlivnění dopravní situace apod.).

  - Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prací, které jsou předmětem této smlouvy a o případných nedostatcích, požadovaném způsobu a termínu jejich odstranění bez zbytečného odkladu uvědomit zhotovitele.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou součinnost při plnění této smlouvy.

- Záruka za jakost a odpovědnost za škodu

  - Zhotovitel odpovídá za to, že práce, které jsou předmětem této smlouvy, jsou provedeny podle podmínek této smlouvy a v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel poskytuje za provedené práce na ošetření stromů záruku po dobu 24 měsíců od data protokolárního předání díla, resp. jeho části. Po dobu záruky zhotovitel zodpovídá za to, že jsou práce provedeny po odborné stránce správně, v odpovídající kvalitě, funkčnosti a úplnosti.

  - Objednatel se zavazuje k neprodlenému upozornění na zjevné nedostatky či vady zjištěné v průběhu prací tak, aby nemohlo dojít ke zvětšení vady.

  - Pro účely komunikace si smluvní strany dohodly následující kontaktní údaje:

- Za objednatele: 	Ing. Halina Lisztwan

Magistrát města Třince, Jablunkovská 160,	739 61 Třinec

tel: 720 510 912

e-mail: halina.lisztwan@trinecko.cz

ID datové schránky: 4anbqsj

- Za zhotovitele:	………………………………

tel:……………………………

e-mail: ………………………

ID datové schránky: ………

  - Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním jiný subjekt. Objednatel je oprávněn požadovat úhradu takto vzniklých nákladů po zhotoviteli.

  - Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním vady.

  - Zhotovitel nese zodpovědnost za škody vzniklé na zdraví či majetku, které byly prokazatelně způsobené jím či jeho zaměstnancem při provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit náklady spojené s náhradou těchto škod. Škodní události budou vyřizovány prostřednictvím zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění prací, které jsou předmětem této smlouvy, pojištěn proti škodám jím či jeho zaměstnanci způsobeným do výše minimálně 2 miliónů Kč.

  - Zhotovitel nenese zodpovědnost za škody způsobené vandalstvím, zvířaty či extrémními klimatickými podmínkami.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení

  - V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v této smlouvě, které nebude zapříčiněno nepříznivými klimatickými podmínkami, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamovaných závad ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované závady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

  - V případě, že objednatel neuhradí řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Změny smlouvy, ukončení a zánik smlouvy

  - Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy lze provést výhradně formou písemných dodatků ke smlouvě, výslovně za dodatek označených a vzestupně číslovaných.

  - Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna oznámit tuto skutečnost druhé straně bez zbytečného odkladu.

  - Smlouvu je možné ukončit vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při opakovaném hrubém porušení povinností zhotovitele minimálně ve dvou případech, přičemž za hrubé porušení povinností zhotovitele se považuje nesplnění povinností ve stanoveném termínu či poškozování majetku objednatele nebo třetích osob během provádění prací.

  - Odstoupení od smlouvy musí být druhé straně doručeno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním zástupcem.

  - Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení či popírá jeho existenci, je povinna tuto skutečnost písemně sdělit druhé straně do 10 dnů od obdržení výpovědi. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

  - V případě odstoupení od smlouvy jsou povinnosti obou stran následující:

- Zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení provedených prací a vyzve objednatele k jejich převzetí.

- Objednatel je povinen převzít provedené práce do 3 dnů po obdržení výzvy k převzetí.

- Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady prokazatelně vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. Mezi náklady prokazatelně vzniklé objednateli se řadí nárůst ceny prací (rozdíl mezi cenami prací sjednanými touto smlouvou a cenami prací, které budou sjednány na totéž plnění s novým subjektem po dobu účinnosti této smlouvy), náhrada z rozdílu cen bude uplatněna do konce roku, ve kterém změna nastala.

- Obě smluvní strany jsou povinny druhé straně vrátit veškeré věci a písemnosti, které druhá strana obdržela v souvislosti s plněním smlouvy.

- Změny smlouvy, ukončení a zánik smlouvy

  - Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky.

  - Tato smlouva je platná dnem podpisu obou stran a účinnosti nabývá nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Město zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.

  - Ujednává se, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou účastníci řešit především vzájemnou dohodou. Pro řízení o případných sporných nárocích se ujednává příslušnost soudů. Rozhodným právem je právo České republiky.

  - Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně smluvní strany prohlašují, že smlouva byla ujednána po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

  - Tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

  - Tato smlouva byla schválena na XX. schůzi Rady města Třince dne XX.XX.2019 usnesením č. 2019/XXX.

### 11. Seznam příloh

- Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1 – Rozpočet – tabulková část z projektové dokumentace

    - Příloha č. 2 – Seznam min. 2 osob (arboristů), které se budou podílet na plnění předmětu smlouvy a které jsou držiteli certifikátu European Tree Worker či srovnatelné kvalifikace

V Třinci dne …………………….		   	V ……………………. dne ……………………

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………				…………………………

RNDr. Věra Palkovská				podpis osoby oprávněné

primátorka 					           jednat  za zhotovitele

Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!