Příloha č. 3 ZD

Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!

„nabídka“ PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřena dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami:

- statutární město Třinec

adresa:			Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61

zastoupeno:			RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka

IČO:			00297313

DIČ:			CZ00297313

kontaktní osoba:                			Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí právního odboru

Kontaktní e-mail:                		rafal.zawadzki@trinecko.cz

bankovní spojení:			Komerční banka, a.s.

č. účtu:			1621781/0100

jako příkazce na straně jedné

a

(obchodní firma / jméno / název)	……….…………………………………..….

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Krajským soudem v …….….v oddíle ….…., vložka……....

sídlem:			…………………………………….…………		zastoupena:			…………………………………….…………

IČO:			…………………………………….…………

DIČ:			…………………………………….…………

bankovní spojení:			…………………………………….…………

č. účtu:			…………………………………….…………

kontaktní osoba:			…………………………………….…………

kontaktní e-mail:               			…………………………………….…………

jako příkazník na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

- Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že pro příkazce na jeho účet zařídí za odměnu níže uvedené úkony a činnosti a příkazce se zavazuje zaplatit mu za to dohodnutou odměnu.

- Předmětem plnění smlouvy je zpracování kompletních zadávacích podkladů pro zadávací řízení, poskytování odborného poradenství v průběhu v průběhu zadávání nadlimitní veřejné zakázky ve veřejných službách v přepravě cestujících pod názvem „Výběr autobusového dopravce v městské dopravě na území města Třince“ (dále jen „zakázka“) a zajištění kompletního výkonu zadavatelských činností (zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky), dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), konkrétně dle ustanovení § 43 zákona.

- Výkon práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením, jeho přípravou, zahájením a průběhem (zadavatelské činnosti) provádí příkazník na základě této smlouvy, kterou je příkazník současně zmocňován ke všem úkonům souvisejícím s průběhem zadávacího řízení, s výjimkou těch úkonů, u kterých stanoví obecně závazný právní předpis jinak a dále s výjimkou jakýchkoliv rozhodovacích úkonů, které musí vždy příslušet příkazci.

II.

Rozsah a obsah předmětu plnění

- Příkazník je povinen včas a řádně připravit pro příkazce jako zadavatele veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat veškeré doklady vyplývající ze zákona nebo z této smlouvy, a to nejméně v rozsahu:

- vyhotovení předběžného oznámení na předepsaném formuláři a zajištění jeho odeslání k uveřejnění,

- zpracování veškerých zadávacích podkladů pro zadávací řízení vč. návrhu budoucí smlouvy s dopravcem, která bude součástí zadávací dokumentace k zadávacímu řízení,

- činnosti spojené s přípravou textu oznámení o zahájení zadávacího řízení a jeho zveřejnění, stanovení kvalifikačních předpokladů a způsob prokázání jejich splnění a stanovení hodnotícího kritéria,

- činnosti spojené se  zadáním zadávacího řízení, právní a správní činnosti,

- činnosti spojené s průběhem zadávacího řízení, řešení dotazů účastníků a zpracování a odeslání odpovědí na dodatečné informace,

- činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení (úplná administrace všech procesů přijetí nabídek, posouzení kvalifikace uchazečů, vyhodnocení nabídek, vč. zpracování všech zápisů/protokolů a kompletní dokumentace definované zákonem případně dle právního předpisu zákon nahrazující),

- činnosti spojené se sumarizací dokumentace, veškerá administrace,

- poskytování odborných konzultací (případně právní pomoci), včetně stanoviska a komentáře k zákonům, které se přímo dotýkají zadávacího řízení dle této smlouvy,

- vyřizování námitek, vč. návrhu rozhodnutí o námitce,

- součinnosti při zpracování stanoviska zadavatele k podanému návrhu k ÚHOS

- součinnosti při řešení návrhu s ÚHOS,

- součinnosti při řádném ukončení VZ po vydání rozhodnutí o podaných námitkách,

- příprava a kompletace smlouvy s vybraným dopravcem, zajištění podpisu smluv,

- kompletace dokladů zadávacího řízení k archivaci Příkazce.

- Zakázka se považuje za ukončenou:

  - podpisem smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dopravcem, nebo

  - rozhodnutím příkazce o zrušení zadávacího řízení.

- Zakázka se považuje za ukončenou také 30 dnů po prvním objektivně možném okamžiku podpisu smlouvy s vítězným dopravcem, i když smlouva nebude v té době některou ze smluvních stran podepsána, jelikož nečinnost některé ze smluvních stran nemůže příkazník ovlivnit a nemůže jít k jeho tíži. Příkazník je oprávněn po uplynutí lhůty specifikované v předchozí větě předat spis příkazci k archivaci.

III.

Místo plnění

- Smluvní strany se dohodly, že místem plnění předmětu smlouvy je sídlo příkazce a sídlo příkazníka.

- Místem veškerých jednání souvisejících s veřejnou zakázkou je pouze sídlo příkazce (budova Magistrátu města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec).

IV.

Součinnost příkazce

- Příkazce je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost příkazníka a poskytnout mu 
v jednotlivých případech nezbytnou součinnost.

- Příkazce je povinen účastnit se potřebných jednání na výzvu příkazníka, případně na výzvu příkazníka taková jednání svolat a zajistit, obdobně se zavazuje příkazník.

- Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi včasné, pravdivé, úplné a přesné informace a současně mu předkládat veškerý listinný materiál k řádnému poskytnutí činností dle této smlouvy, které bude příkazník požadovat. Příkazce bere na vědomí, že příkazník v případě nedostatečného zadání k  poskytnutí činností dle této smlouvy nebo zamlčení potřebných údajů, zejména písemných ze strany příkazce nemůže nést odpovědnost za takto vykonané zadavatelské činnosti dle této smlouvy.

V.

Doba plnění příkazníka

- Příkazník se zavazuje postupovat bez zbytečných průtahů tak, aby byly dodrženy lhůty, které jsou stanoveny zákonem případně dle právního předpisu zákon nahrazující, a to za předpokladu náležité součinnosti příkazce.

- Příkazník se zavazuje provést činnosti uvedené v  čl. II  na základě pokynů příkazce, a to:

  - zahájení přípravy zadávacího řízení ihned po nabytí účinnosti smlouvy,

  - odeslání předběžného oznámení k uveřejnění do 31.07.2019

  - ukončení přípravy zadávacího řízení max. do 31. 07. 2020

  - vyhlášení zadávacího řízení – nejpozději do 09/2020

  - ukončení zadávacího řízení – ve lhůtách stanovených zákonem případně dle právního předpisu zákon nahrazující.

VI.

Odměna a platební podmínky

- Příkazce a příkazník se dohodli na smluvní odměně za obstarání záležitosti příkazce, která činí ………,- Kč, bez DPH. Příkazník jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá ke smluvené odměně DPH, která činí 21 %.  Smluvní odměna tak s DPH činí celkem ……….,-  Kč.

- Tato odměna obsahuje všechny náklady příkazníka nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně plateb za zveřejnění oznámení příslušným orgánům. Uvedená odměna je nejvýše přípustná a není možné ji překročit za žádných podmínek.

- Provedené činnosti příkazníka budou uhrazeny ve dvou samostatných splátkách na základě daňového dokladu vystaveného příkazníkem, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak:

  - první fakturu ve výši 30% smluvní odměny dle tohoto článku odst. 1 této smlouvy vystaví příkazník do 10 dnů po zahájení zadávacího řízení (popř. rozeslání výzvy uchazečům).

  - konečnou fakturu ve výši 70% smluvní odměny dle tohoto článku odst. 1 této smlouvy vystaví příkazník po ukončení plnění, popsaného v čl. II. této smlouvy, tedy po předání spisu zadávacího řízení příkazci k archivaci, o čemž bude vyhotoven předávací protokol.

- Splatnost každé jednotlivé faktury činí 30 kalendářních dní ode dne převzetí faktury příkazcem. V případě, že má příkazce výhrady k daňovému dokladu (zejména pokud neobsahuje náležitosti, je vystavena předčasně či neoprávněně), vrátí příkazníkovi daňový doklad a spolu s tím příkazníkovi písemně oznámí výhrady, kvůli kterým doklady vrací. V takovém případě je příkazník povinen vystavit příkazci nový daňový doklad s novou lhůtou splatnosti odpovídající oprávněně uplatněným námitkám příkazce. Lhůta splatnosti opraveného daňového dokladu počíná běžet znovu, a to od jeho doručení příkazci. V takovém případě není příkazce v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu.

- V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně příkazce, bude příkazník práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat příkazce ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací a to podílem z dohodnuté odměny takto:

  - při rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení před otvíráním obálek s nabídkami ve výši 60% z dohodnuté odměny podle tohoto článku,

  - při rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení po otevírání obálek s nabídkami, ale před posouzením a hodnocením nabídek ve výši 75% z dohodnuté odměny podle tohoto článku,

  - při rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení po posouzení a hodnocení nabídek ve výši 95% z dohodnuté odměny podle tohoto článku.

Příkazníkovi vzniká nárok na úhradu příslušného podílu z dohodnuté ceny dle tohoto odstavce této smlouvy ke dni ukončení smluvního vztahu.

- Pokud dojde ke zrušení výběrového řízení, tak se příkazník zavazuje realizovat opakované vyhlášení pro příkazce v hodnotě 80% dohodnuté odměny podle tohoto článku.

- Příkazník, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat příkazce, tj. příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- Příkazník je povinen:

  - provádět činnosti dle této smlouvy s vynaložením odborné péče tak, aby nedošlo k porušení zákona ani jiných obecně závazných právních předpisů,

  - obstarávat záležitosti příkazce podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy,

  - dbát na to, aby jím zpracované návrhy rozhodnutí příkazce jako zadavatele neobsahovaly nepřesnosti v označení zájemců nebo uchazečů nebo aby odůvodnění těchto rozhodnutí neobsahovala nepravdivé údaje,

  - upozornit s dostatečným předstihem příkazce na případnou možnost porušení zákona, ke kterému by mohlo dojít úkony nebo nečinností příkazce,

  - příkazník je povinen vždy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy odeslat příkazci k posouzení a schválení, případně k podpisu osobou oprávněnou za příkazce jednat. Příkazce je povinen posoudit a schválit úkony bez průtahů, případně zajistit případný podpis osoby oprávněné za příkazce jednat a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit příkazníkovi.

- Příkazník se zprostí odpovědnosti za plnění povinností dle této smlouvy, pokud příkazce odmítne akceptovat odůvodněná doporučení příkazníkem, případně příkazce neposkytne příkazníkovi řádnou součinnost.

- Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se zadávacího řízení, ledaže jde o informace poskytované příkazci. Povinnosti mlčenlivosti může příkazníka zprostit pouze příkazce. Zbavení povinnosti mlčenlivosti příkazníka příkazcem musí být provedeno písemnou formou a musí být adresováno příkazníkovi, v řízení před soudem tak lze učinit i ústně do protokolu. I poté je však příkazník povinen zachovávat mlčenlivost, je-li z okolností případu zřejmé, že ho příkazce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísni.

- Povinnost mlčenlivosti v rozsahu stanoveném v předchozím odstavci tohoto článku se vztahuje obdobně i na zaměstnance příkazníka.

- Příkazce se zavazuje, že nebude dokumenty zpracované příkazníkem užívat pro jiný účel než je zadání výše jmenované veřejné zakázky a poskytovat tyto dokumenty třetím osobám bez výslovného souhlasu příkazníka.

- Podkladem pro tvorbu zadávací dokumentace je technická dokumentace obstaraná příkazcem. V případě potřeby příkazníka upravit resp. doplnit technickou dokumentaci prostřednictvím třetích osob; příkazník je povinen příkazce informovat o tom, o které skutečnosti, v jakém rozsahu a prostřednictvím které třetí osoby dochází k doplnění technické dokumentace.

- Příkazce jako zadavatel veřejné zakázky je povinen spolupracovat na tvorbě zadávací dokumentace, jejíž konečná verze podléhá jeho schválení.

- Příkazce má povinnost zvolit konečnou verzi hodnotících kritérií, jejich váhy a metodiku hodnocení. Objektivně vyjádřitelná kritéria vyhodnocuje příkazník. V případě zvolení subjektivního hodnoceného kritéria (tzn. kritéria, které není v nabídce uchazeče vyjádřeno číselnou hodnotou) musí příkazce zajistit vyhodnocení takového kritéria pro účely jednání hodnotící komise (např. odborný posudek dle metodiky uvedené v zadávací dokumentaci). Za posouzení subjektivního hodnotícího kritéria Příkazník bude průběžně informovat příkazce o stavu zadávacího řízení.

- Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci veškeré materiály a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této smlouvy, a to při předání zkompletované dokumentace o zakázce.

- Příkazník je povinen vždy před vlastním provedením jednotlivých písemných úkonů tyto elektronickou poštou odeslat příkazci k posouzení a schválení. Příkazce je povinen posoudit a schválit úkony bez průtahů a písemně (opět elektronickou poštou) je potvrdit příkazníkovi, případně vznést písemné námitky.

- Příkazník je povinen být po celou dobu plnění smlouvy pojištěn.

VIII.

Ujednání o odstoupení

- Příkazce může odstoupit od smlouvy, pokud bude příkazník postupovat v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy.

- Příkazník může od smlouvy odstoupit, pokud mu příkazce neposkytne potřebnou součinnost, a to ani v dalším dohodnutém termínu a za předpokladu, že to bude mít prokazatelný vliv na plnění smlouvy.

- Účinnost odstoupení od smlouvy příkazcem či příkazníkem nastává dnem doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy.

- V případě odstoupení od smlouvy je příkazník povinen ukončit veškeré práce tak, aby příkazci nevznikla škoda. Příkazník je povinen předat veškeré doklady a zpracovat písemnou informaci o stavu prováděných činností ke dni odstoupení od Smlouvy, a to do pěti dnů od nabytí účinnosti odstoupení. Příkazce uhradí v tomto případě poměrnou část smluvní odměny, stanovenou na základě prokazatelně vynaložených nákladů příkazníka podle předložených a příkazcem převzatých výsledků dosavadní činnosti příkazníka.

IX.

Smluvní pokuty

- Smluvní strany ujednaly smluvní pokutu pro případ prodlení s prováděním činností dle čl. II. ve lhůtách dle čl. IV. této Smlouvy, které způsobil příkazník porušením své povinnosti, a to ve výši 2.000 Kč (slovy dvatisícekorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinností.

- V případě prodlení zákonných lhůt se stanovuje smluvní pokuta na 1 000 Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý den prodlení. Příkazník se zprostí povinnosti uhradit smluvní pokutu, pokud prodlení bude zapříčiněno objektivními příčinami, které nemohl odvrátit ani při vynaložení maximálního úsilí.

- Smluvní pokuta je splatná vždy do 30 dnů ode dne, kdy byla výzva příkazce doručena příkazníkovi.

- Zaplacením smluvní pokuty podle výše uvedených ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody způsobené v důsledku porušení povinnosti příkazce, které způsobil příkazník v souvislosti s plněním této smlouvy nebo o kterém příkazník věděl anebo vědět měl a mohl, ale příkazce na něj neupozornil.

- V případě zrušení zadávacího řízení, které bylo způsobeno prokazatelným pochybením příkazníka, nepřísluší příkazníkovi odměna podle tohoto článku ani podle jiného ujednání či předpisu.

X.

Ostatní ujednání

- Příkazník prohlašuje, že beze zbytku splňuje požadavek nepodjatosti. Příkazník, osoby jemu blízké, jeho zaměstnanci a osoby pověřené příkazníkem k plnění závazku příkazce z této smlouvy nejsou ve vztahu k předmětné zakázce podjatí a zejména:

  - nebudou se účastnit zadávacího řízení,

  - nemají osobní zájem na zadání zakázky.

- Příkazník odpovídá příkazci za způsobenou škodu, zejména za škodu vzniklou sankcí od ÚOHS v důsledku porušení povinnosti příkazce jako zadavatele zakázky, které způsobil příkazník v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od příkazce, a příkazník nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

- Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci součinnost a případně být na výzvu příkazce účasten při projednávání zakázky orgány příkazce.

XI.

Závěrečná ujednání

- Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami a výslovně označených jako dodatek ke smlouvě.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že příkazce zašle správci registru smluv tuto smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží příkazce a 1 z nich obdrží příkazník.

- O uzavření smlouvy rozhodla Rada města Třince usnesením č. ………….. ze dne ……………...

V Třinci dne …………………….		   	V ……………………. dne ……………………

| ……………………………………… za příkazce RNDr. Věra Palkovská primátorka |  | ………………………………………. za příkazníka (jméno a podpis oprávněné osoby za zhotovitele |
| --- | --- | --- |

Žlutě zvýrazněné pasáže vyplňte!